# Foodula1 科技树与车手技能调整简报

2026 年 10 月 22 日

本轮先把你在两份 Word 中的 24 条正文批注转成可追踪的调整任务，补充一手车手资料，并从现有系统归纳设计方法。核心判断是：科技树应让各队形成不同的资源循环，车手技能应把可核验经历转成玩家能选择的行为。数值、操作入口与完整模式验证必须一起设计。

已设置自动任务每 30 分钟在本聊天推进一个有限工作包，先产出可编辑的调整草案与验证方案。更换车手、RP 经济扩展及有多种解释的规则保留为决策项；本轮未修改游戏代码、原 GDD 或用户批注文件。

# 范围与证据

| 输入与检查 | 本轮结果 |
| --- | --- |
| 科技树反馈 | 12 条，编号 T01—T12；保留相邻原文定位。 |
| 车手反馈 | 12 条，编号 D01—D12；保留全部十二位现有车手的处理方向。 |
| 批注形态 | 文件未包含 Word comments.xml 或修订记录；反馈是正文中的“批注”段落，不能依靠 Word 批注提取器单独读取。 |
| 资料范围 | 16 个已实际打开的一手来源，覆盖 11 位真实现有原型及 2 位替换候选；拓海按虚构人物处理。 |
| 验证边界 | 本轮进行了文本差异、输入哈希、源码入口核对和文档检查；未运行 Unity、玩法回归、AI 比赛或玩家交互验收。 |

# 从其他系统提炼的设计方法

以下是从项目现有设计和实现中归纳的方法，不声称每一条最初都由同一个人提出。它们与本次批注共同构成调整准则。

## 文化身份改变规则

已有例子：中国从四挡改为 Go/Recover 双态；不同美食和汽车文化对应不同资源处理方式。

用于本次调整：科技应改“如何决策”，车手应改“在什么时机做决定”；仅换技能名和加成颜色不足。

项目依据：design/gdd/foodula-1-teams-cars.md；Assets/Scripts/Core/ChinaGearShiftRules.cs

## 收益总伴随机会成本

已有例子：连续 Go 增加出牌及热量，Recover 连用会减弱；维修区补热但损失一回合。

用于本次调整：强力效果需要占用机会、支付资源或延后兑现；收益与代价可由玩家主动准备。

项目依据：Assets/Scripts/Core/ChinaGearShiftRules.cs；Assets/Scripts/Gameplay/PitLaneRules.cs

## 空间位置与时序共同塑造特色

已有例子：弯心判定而非整个弯反复处罚，椭圆车道限速取舍，地标阶段与回合末尾流。

用于本次调整：每个效果注明哪个事件、哪段路径、哪个顺序触发；L1 铺垫、L2 改路线、L3 集中兑现。

项目依据：design/gdd/foodula-1-core-mechanics.md；design/gdd/foodula-1-tracks.md

## 反制与上限保证联动

已有例子：最近前车和链式尾流上限、区域不叠加、临时热与永久热隔离。

用于本次调整：联动不能靠无限叠加；每次、每回合、每圈、每场四个计数维度分开写。

项目依据：design/gdd/foodula-1-core-mechanics.md；Assets/Scripts/TechTree/TechTreeRules.cs

## 长短周期明确隔离

已有例子：自由赛 RP/XP 与生涯快照隔离；八站赛历只有第 4 站一次夏休调整。

用于本次调整：RP 当场战力不能擅自打穿长期存档与生涯约束；先用有上限的候选方案比较。

项目依据：design/gdd/foodula-1-career-mode.md；Assets/Scripts/Career/CareerModeRules.cs

## 规则与可见反馈成对完成

已有例子：实际与预测分开，预览不能消费资源；按钮不是规则权威。

用于本次调整：纸面存在、纯规则存在、玩家可操作、完整模式验收四层分别标记。

项目依据：docs/memory/game-mechanics.md；docs/architecture/adr-002-layered-pure-function-architecture.md

# 优先澄清的实现差距

日本的一握、四汤底和番狂わせ已有 TechTreeRules 规则；RaceParticipantTechnologySetup 仍可由 demoBroth 注入选择。需要核实的是玩家开局选择及模式接线，不能直接按“全部重写”处理。

德国 L3 在 RaceTurnTechnologyCleanup 中遇到可回收热量时自动激活并消耗；不是已经存在玩家择时按钮。UI 与发动时机是本次核心缺口之一。

US 母亲之路在 RaceMotherRoadExecution 中有费用足够时自动维修、可兑现时自动使用终极效果的路径。选择性维修和择时发动与当前自动行为有差距。

现有车手主动技、手牌特技、车队科技属于三个不同入口；反馈中的“主动技能”必须逐项归属，避免误删已有车手 HUD 按钮或重复创建控制。

原文件把周冠宇银石事故写成 2024 年；官方当站记录为 2022 年 7 月 3 日。事故不能作为雨战加成或个人安全免疫的事实依据。参见 S10。

缺失的 .Codex/docs 治理文件及 production/session-state/active.md 本轮只记录，不创建占位规范。现有 ADR-002 纯规则与 Unity 适配层分离仍适用，ADR-003 摄像机决定暂无直接冲突。

# 科技树十二项反馈与调整路线

## T01 UK L1 重新建立存在感

你的批注：现在看有点垃圾了

调整方向：优先重做，保留英系灵活应变身份。比较“预先保留一次救急资源”和“满足准备条件后获得有限收益”两类原型；避免只提高失控赦免数值。

需要验证：检查常规局触发机会、空引擎、无热可回收、主场与 L3 叠加。

## T02 UK 主场放大同一套玩法

你的批注：意思是触发这个效果时，会有双倍的效果。另外主场时考虑还会同时增强L1效果。不过L1肯定也得重做

调整方向：你的明确意图是主场早餐双倍；当前代码已有额外结算路径，应先证明显示和结算是否符合预期。是否再增强重做后的 L1 保留为候选，不能在 L1 未定时套倍率。

需要验证：列出 L2 单独、L3 单独、两者同时及借用外队科技；写清双倍是次数还是数值，避免重复乘算。

## T03 DE 常态上限与爆发窗口

你的批注：一次的话好像不能和L3的技能来联动，但每回合不限次数则太强。

调整方向：每圈一次限制了联动，但放开常态次数会制造稳定加速。候选仅在 L3 被玩家明确发动的那回合临时放宽，并比较 2 次、3 次及有限引擎池上界。

需要验证：先计算净位移和热量回收，禁止当回合返还再重复支付形成循环；不能只看单次 +2。

## T04 DE L3 与 L1 成套设计

你的批注：是否可以L3发动时L1技能同时解除使用次数限制？

调整方向：把“L3 发动时解除 L1 次数限制”作为待比较方案，不当作已定规则。L3 回合末返还实际支付收据，返还结束后窗口关闭。

需要验证：同一热牌至多归还一次，限时热不伪造永久热；完赛、退赛、取消及 AI 使用时机均要定义。

## T05 IT L2 压缩复合收益

你的批注：好像有点强了

调整方向：分别剥离失控上限、手牌上限、引擎容量的贡献，再比较缩减组合、条件性收益或互斥配置。先保住意大利低耐久与精准出弯的代价。

需要验证：需要逐项及整包消融比较；不能把三个各 +1 误认为三个互不影响的小奖励。

## T06 IT RP 需要当场价值

你的批注：RP增幅效果偏向长期，需要开发RP的更多用法来提高赛场上的即时战力

调整方向：先设计有限的赛前配置或单场研发额度方案，再与原 RP 收益方案比较。长期档案 RP 与单场额度严格分开；不自动新增商店或改写经济存档。

需要验证：自由赛、八站生涯与第 4 站夏休分别评估，防止赢家滚雪球或存档消费成为强度来源。

## T07 US BBQ 限频与削减叠加

你的批注：热量牌打出需要限制为：该路段下最多一次，不然太厉害了。另外两个效果也过于厉害了。

调整方向：保留你的“一段最多一次”要求，但需比较“同一地标每圈一次”和“每次有效穿越路段一次”的定义。热转速、尾流封锁、额外容量需要分开评估。

需要验证：重叠区域共用同一 Buff；留在区域、离开再进、跨两个地标、额外位移与倒退不可刷次数。

## T08 US 短赛程可达性

你的批注：对于短赛程来说，甚至没有复兴的可能？还需要进一步测试和调整

调整方向：先做阶段到达图。当前每个地标独立在第 3 次经过才进入衰退，修复之后还要再触发：1—2 圈赛程没有第 3 次的正常机会，3 圈要核对两个地标先后及完赛门控。

需要验证：比较按赛程压缩阶段或按进度推进；目标是终点前有真实发动机会，不是赛后自动亮标。

## T09 CN 增加可控支付途径

你的批注：需要增加另一个支付热量的办法来提高效率和可玩性

调整方向：保留 Go/Recover 的节奏和引擎资源守恒。候选在原有确认阶段提供一次可选支付，而不是自动追加固定移动；与三牌顺序组合的支付事件明确区分。

需要验证：支付去向、次数、空引擎、预览与正式结算、是否计入组合、临时热寿命须成文。

## T10 JP 先补玩家可用性证据

你的批注：尚未接入游戏，需要测试效果

调整方向：源码已存在一握、汤底及番狂わせ规则；开局仍有 demoBroth 配置入口，因此“全未接入”不准确。优先核对真实选择、状态反馈和完整回合接线。

需要验证：四汤底、2/4/6 车、倒数门槛、连续 3 回合、重复触发及 UK 借用要有实例。

## T11 区分三类主动交互

你的批注：车队的主动技能还没有接入DEMO，没有触发按钮。相关的UI设计也需要进一步推进。

调整方向：车手主动技、手牌特技和车队科技分别建输入状态表。当前德国 L3 收尾自动消耗，不等于玩家能择时发动；补按钮前先明确权威规则。

需要验证：按钮显示条件、次数、费用、禁用原因、待确认、取消、AI、公平信息和教程禁用同时验。

## T12 JP 赛前选择与 L3 一致

你的批注：这里和之前的L3有点矛盾，特技牌应当让玩家开局时来选择。

调整方向：拆清汤底流派牌、车队攻防特技牌、车手主动技三个词；按你的反馈准备开局选择草案，先限定 JP 范围，避免自动扩成全队牌库构筑。

需要验证：核对选择后牌组、L3 是否扩展未选流派、奖励去重以及低名次诱导；选项数量和范围待定。

# 联动不能仅靠增大倍率

每个候选科技写明六件事：触发事件、支付来源、支付去向、有效窗口、上限维度、与其他来源的合并顺序。永久热量总量守恒，限时热量单独退役；预览不生成支付收据，正式结算不得读取已经过期的预测。

德国候选爆发可先用“支付 k 张，每张 +2 格”的设计级上界比较：k=2、3 分别对应最多 +4、+6 格；若无次数限制但只允许从现有 E 张引擎热中逐张支付且回合末才返还，则单窗口最多 +2E 格。若中途能回收同一张再付，上界会失效。这只是候选预算分析，不是本轮已通过的游戏测试。

美国短赛程应记录每个地标的经过次数及两个地标的先后顺序，区分“可修复”“可发动”“发动时比赛已结束”。1—2 圈缺乏第三次正常经过，3 圈不能仅用修复门槛为 1 就推断可发挥；需要终点前事件轨迹证明。

# 十二位车手的资料与调整方向

资料描述与技能提案分开。以下是首轮研究线索和设计方向，并非已经批准的新技能表；完整生涯卡、反例与三级数值由后续任务补齐。

## D01 哈特 James Hunt

你的批注：主动技能的负面效果太强了，和猎人的背景也没有什么关联。需要给出更详细的车手生涯来重新设计。

已核验线索：以 1976 逆势争冠、早期小车队经历与强烈比赛压力补足人物依据。 来源 S01。

设计方向：保留追猎感，降低强制负面；让玩家选择一次追赶窗口，代价可预知，不把高风险等同于无条件热量翻倍。

## D02 曼森 Nigel Mansell

你的批注：同样的问题，技能太简单，和背景关联不大，需要更详细的原型背景故事来重新设计

已核验线索：重点研究 1987 银石追赶超车及 1992—1993 跨系列夺冠。 来源 S02。

设计方向：把连续追近、确定目标和最后兑现串起来，与哈特的单次决断区分，避免每次超车白送位移。

## D03 舒马赫 Michael Schumacher

你的批注：作为近现代最传奇的车手，需要更仔细的设计和调整。完美一圈这一点和汉密尔顿的星辰一圈事迹容易搞混，也不够有代表性。

已核验线索：从研发协作和 1998 匈牙利三停后的连续快圈提炼辨识度。 来源 S03 S04。

设计方向：准备与执行型技能，围绕热量安排或进站前后窗口；替换泛化的“完美一圈”，不借别人的著名事迹命名。

## D04 维特尔 Sebastian Vettel

你的批注：维特尔夺冠似乎受车队的影响更大。可以考虑朝增幅车队效果的方向重新设计。

已核验线索：研究赛车特性适配、团队改进、2012 带损追赶和 2015 复苏。 来源 S05。

设计方向：试做“把车队特长放大一次”的有限效果；白名单与收益上限必需，UK 复制和倍率叠加不能指数增长。

## D05 阿斯卡里 Alberto Ascari

你的批注：被动的触发条件有些苛刻，效果也不那么厉害。主动技能更是没用。同样的，需要根据原型来调整技能

已核验线索：以精确、稳定及连续夺冠为主，蓝盔仅作风味。 来源 S06。

设计方向：用常见可准备的精准条件获得小收益，并让主动技创造下一次精准机会；不再要求罕见三连无热才有用。

## D06 诺瓦 Tazio Nuvolari

你的批注：不太适合IT车队的特性？但是很有风格。

已核验线索：1935 旧车战胜强车提供“逆条件兑现”的依据，不能只取悲剧和失控。 来源 S07。

设计方向：保留很有风格的冒险，改为出弯或处于劣势时的驾驶取舍；检验低热量 IT 是否真的能用，而非逼 IT 故意过热。

## D07 斯图尔特 Tony Stewart

你的批注：还不错，需要和原型的事迹结合起来再做判断

已核验线索：2011 赛季收官克服车损与进站问题，并赢得同分冠军。 来源 S08。

设计方向：保留你认为不错的主体，比较末段执行与应对失利两个方向；不把人物情绪直接等价为给别人造热。

## D08 布什 Kyle Busch

你的批注：加热量有些超模了，但很符合特性。条件可以再作修改。

已核验线索：2015 伤停后复出夺冠及末段重启是可核验线索；“反派”是表现标签。 来源 S09。

设计方向：保留挑衅风格，但收紧对象、距离、次数和反制。任何给对手热量的效果都要定义对方引擎支付及不足时的规则。

## D09 周冠宇 Zhou Guanyu

你的批注：太吃天气了。结合他的生涯来说，他的雨战也不算强势，不太符合本人事迹。作为一个稳定的车手来说，应该有相对偏向防守和稳定的技能组。

已核验线索：先纠正银石事故为 2022 年；事故幸存是安全系统作用，不证明雨战或免疫能力。 来源 S10。

设计方向：依你的反馈朝防守、稳定、控制波动设计，并在晴天也可发挥；“防守稳定”作为设计方向，不能伪称统计结论。

## D10 马青骅 Ma Qinghua

你的批注：同样的，需要和生涯事迹结合起来设计技能。

已核验线索：2014 WTCC 首胜、2015 总成绩第四及 Vila Real 街道胜利、2017 回归可构成研究时间线。 来源 S11 S12。

设计方向：适应不同赛道段和模式切换，与 CN 双挡发生有代价的联动；跨 Formula E 等经历尚需另补官方依据。

## D11 土屋圭一 Keiichi Tsuchiya

你的批注：这个设计的还挺好。

已核验线索：除漂移形象外，补充 1995 勒芒 GT2 组别胜利及 1999 总成绩第二的耐力赛背景。 来源 S13 S15。

设计方向：保留你认可的设计主体，优先检查触发和 JP 流派协同，不为变化而整套推翻。

## D12 拓海及替换候选

你的批注：被动和另一个车手的重叠性有点高，且难以触发。根据拓海的生涯来说，他也许不是一个很好的车手，只是很快，考虑换一个更有个性的车手。

已核验线索：拓海是虚构人物，不能当真实生平研究。星野一义和高桥国光均有可核验耐力赛记录。 来源 S14 S15。

设计方向：比较保留拓海、高桥国光、星野一义三案的辨识度和与土屋的重叠；替换真人选谁由你决定，现有 ID 与 XP 不动。

# 需要由你决定的取舍

| 决策 | 为什么保留 |
| --- | --- |
| 拓海是否替换及替换为谁 | 你提出的是考虑替换；星野一义与高桥国光只是候选。角色身份、存档 ID 和 XP 不能由资料检索自动决定。 |
| DE L3 放宽 L1 的上限 | 无限、有限 2 次与有限 3 次在短赛中差别很大，需要先对比强度与使用时机。 |
| US 一段一次的重置边界 | 每圈每地标与每次进入区域的规则不同，容易出现重叠区或反复进出的刷取。 |
| JP 开局选择范围 | 汤底、车队特技牌、车手主动技不能混写；先做 JP 选择草案，再决定是否扩至其他队。 |
| IT RP 当场用途 | 新增消费会影响长期经济和模式隔离，先比较有界的赛前额度或配置方案。 |

# 自动任务的有限工作包

| 阶段 | 内容 | 结束标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 已完成 | 归档原始反馈、16 个一手来源、其他系统方法、当前接线与本计划。 | 24/24 反馈均有 ID 和原文定位；只读来源与建议分开。 |
| P1 下一包 | 完成 UK 与 DE 两队的科技候选、回合示例及上界，优先处理 L1 存在感与 L3 时机。 | 每队至少两个可比较候选，一条有效联动、一条反例和明确费用/窗口/上限。 |
| P2 待执行 | 完成 IT、US、CN、JP 草案；优先 US 短赛程阶段可达性和 JP 开局选择。 | 六队身份矩阵、短中长赛程事件轨迹；所有含糊边界留明确决策点。 |
| P3 待执行 | 补齐十二张车手研究卡，先 UK/DE，再 IT/US/CN；土屋以保留为主，拓海另列候选。 | 每张含可核验经历、技能映射、触发机会、代价/反制、等级差异、与本队科技的正反例。 |
| P4 待执行 | 完成跨系统审查、按钮状态与开局选择流程、存档/AI/模式影响清单。 | 科技与车手草案不存在混淆的术语和无限收益；按钮禁用、取消、次数、信息反馈及教程门控齐全。 |
| P5 待执行 | 收口两份可编辑调整草案、批注响应表、验证方案和少量关键决策。 | 报告“设计调整草案已完成，等待用户确认”；没有新反馈时不反复改写或继续扩张。 |

频率沿用此前偏好：每 30 分钟在当前聊天推进一轮。其他六个已有 Foodula1 自动任务当前均为暂停，本任务不恢复它们。仅有实质进展、失败、需要决定或完成时通知。

## 验证与落地边界

研究阶段核对来源、批注覆盖、规则状态表和候选的资源上界；独立计算明确标注为设计推演，不能冒称 Unity 实跑。

落地前需要用户确认涉及玩法的草案；不因自动任务被创建就覆盖正式 GDD、现有车手或经济存档。

得到落地授权后，科技和车手先选择 tech,drivers；涉及支付/出牌加 cards-heat，涉及挡位加 gears；按真实依赖补 core、career、ai、ui、tutorial、tracks-weather-pit。阶段收口再做必要长流程。

后续每次记录当轮总数/通过/失败/跳过与耗时；不把历史 3002 发现数、1051/1051 或 2986/2986 当成新规则验证。

Unity 当前工具不可用；本轮未操控编辑器。后续工具缺失或用户正在播放/场景脏时，继续独立设计，不中断播放、不保存用户场景。

不自动 commit/push/reset/checkout/rebase，不删除/移动既有文件，不安装包或改系统设置，不下载许可不明素材。源码、原 Word 与既有未提交改动保留。

## 自动任务连续性

本目录 inputs 保留用户反馈原件副本，feedback.json 保存批注锚点，research.json 保存来源与检索日期，progress.json 保存每包验收状态。以 Word 草案作为可编辑评审对象；若你后来修改草案或新增批注，先对比差异再更新，不能用旧导出覆盖你的编辑。

# 资料索引

以下页面均于 2026 年 10 月 22 日实际打开。只保存短小事实摘要和原始链接，不把网站照片、Logo、字体、长段文字或版权内容当作可分发游戏资产。事实不自动等于技能机制，设计映射是本项目的候选解释。

S01 Formula 1 James Hunt

1976 年世界冠军；早期 Hesketh 经历、强烈比赛压力与进攻性可作为人物研究线索。

S02 Formula 1 Nigel Mansell

1987 银石追赶并超越皮奎特；1992 F1 与 1993 IndyCar 冠军。页面 URL 的人物 slug 与实际标题不一致，本轮核验实际标题及正文为 Nigel Mansell。

S03 Formula 1 Michael Schumacher

七届世界冠军；长期投入训练、研发和团队协作。旧传记中的历史最高纪录措辞不可当作今日排名。

S04 Formula 1 1998 匈牙利三停策略

舒马赫与布朗通过改变进站策略及连续快圈争取胜利；适合提炼准备、执行、兑现的时间窗口。

S05 Formula 1 Sebastian Vettel

2010—2013 四连冠；2012 巴西受损后追赶保住冠军，2015 帮助法拉利复苏。车队增幅是设计解读，不是“成功只来自赛车”的事实结论。

S06 Formula 1 Alberto Ascari

1952、1953 连冠，以精确驾驶著称；蓝色幸运头盔是个人习惯，不能写成事故的因果解释。

S07 Tazio Nuvolari Museum Tazio Nuvolari 生平

1935 年驾驶较旧 Alfa Romeo P3 在纽博格林击败强大对手；1933 年获勒芒胜利。适合研究弱车逆袭及持续执行。

S08 NASCAR Tony Stewart 2011 决赛

克服进站问题及车损，在收官站取胜，并以胜场数打破年度积分平局。

S09 NASCAR Kyle Busch 2015 冠军

赛季初伤停、缺席前 11 场积分赛后复出夺冠；末段重启和短期强势表现可作为候选主题。

S10 Formula 1 2022 英国站车队赛后记录

周冠宇银石翻车发生于 2022 年 7 月 3 日；本人及车队强调 Halo 等安全设计。不能把幸存归因于驾驶技能。

S11 FIA 马青骅 2014 俄罗斯站首胜

2014 年 6 月 8 日，马青骅赢得 WTCC 俄罗斯第二场比赛，成为首位赢得 FIA 世界锦标赛比赛的中国车手。

S12 FIA 马青骅 2017 澳门回归

记录其 2015 年总成绩第四、Vila Real 胜利及 2017 年重返 WTCC；可支撑适应和赛道记忆方向。

S13 Toyota Gazoo Racing 土屋圭一与 Toyota 勒芒历史

土屋与片山右京、铃木利男的组合在 1998 年完赛，1999 年取得勒芒总成绩第二；单圈最快不能无证归给三人中某一位。

S14 Nissan Heritage Collection 星野一义与 Nissan R390

星野一义、铃木亚久里、影山正彦共同驾驶 32 号赛车取得 1998 年勒芒总成绩第三；仅作为替换候选资料。

S15 Honda Racing 高桥国光生涯回顾

1961 年成为首位赢得世界 GP 的日本车手，后转四轮；1995 勒芒 GT2 组别获胜，后来经营 Team Kunimitsu。

S16 Days of Wonder Heat 游戏与规则入口

官方产品页强调手牌管理、速度与过热取舍、赛前车辆定制。仅作机制参考，不移植图片、文案或受保护素材。

## 输入完整性

Foodula1_科技树设计.docx

SHA256 c8996c17fc0aa44d6ea25ef58d9659956063be2e839913a51bde462f370c108f

Foodula1_车手技能设计.docx

SHA256 d4def8c0b1e31774c861ea75f23343ef06afecc8ccea166aa2f4becc1c45a201